РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ БИЧУРСКИЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ОКИНО-КЛЮЧЕВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «10» февраля 2022г № 3

Об утверждении плана мероприятий по противопожарному обустройству территории вокруг населенных пунктов сел Окино-Ключи, с. Старые Ключи Бичурского района Республики Бурятии к летнему пожароопасному периоду на 2022 год.

 Согласно Федерального закона от 21.12.1994г. № 69- ФЗ «О пожарной безопасности», в целях проведения профилактических мероприятий по противопожарному обустройству территории вокруг населенных пунктов Администрация МО-СП «Окино-Ключевское» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1.Утвердить план мероприятий по противопожарному обустройству территории вокруг населенных пунктов сел Окино-Ключи и с. Старые Ключи МО-СП «Окино-Ключевское» к летнему пожароопасному периоду на 2022 год. (прилагается.) 2.Постановление подлежит официальному опубликованию на информационном стенде МО-СП «Окино-Ключевское» и размещению на официальном сайте МО «Бичурский район» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава МО-СП «Окино-Ключевское»: Н.М Разуваева

Приложение 1

к постановлению администрации

МО-СП «Окино-Ключевское»

от « 10» февраля 2022г № 3

**План мероприятий**

**По противопожарному обустройству территории вокруг населенных пунктов сел Окино-Ключи и Старые Ключи Сельского поселения «Окино-Ключевское»**

**К летнему пожароопасному периоду 2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Отметка об исполнении |
| 1 | Организация своевременной очистки территории населенных пунктов сел Окино-Ключи и Старые Ключи от горючих отходов, мусора, сухой травы | Апрель- октябрь 2022 | Собственники земельных участков |   |
| 2 | Опашка населенных пунктов, территории кладбищ, свалок  | Апрель – сентябрь 2022 | Администрация МО-СП «Окино-Ключевское» |   |
|  | Опашка территорий баз, автозаправочных станций, (ИП,КФХ, СПК ) | Май – сентябрь 2022 | ИП, КФХ, СПК  |  |
| 3 | Подготовка естественных и искусственных водоемов, используемых для целей наружного тушения | Май – август 2022 | Администрация МО-СП «Окино-Ключевское» |   |
| 4 | Установка указателей источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним | Май – август 2022 | Администрация МО-СП «Окино-Ключевское» |   |
| 5 | Размещение листовок о правилах пожарной безопасности | В течении года | Администрация МО-СП «Окино-Ключевское», ТОСы, совет депутатов |   |
| 6 | Проведение инструктажей по пожарной безопасности с жителями населенных пунктов муниципального образования, с выдачей памяток на собраниях (сходах граждан) | В течении года | Администрация МО-СП «Окино-Ключевское», ТОСы, совет депутатов |   |